REMEMBER ME

团队开发与路线文档

Technical Architecture · Ownership · Phase Roadmap · GitHub Update Guide

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 日期 | 2026-09-20 |
| 状态 | 团队开发基线 · Android First |
| 用途 | 供 Codex / GitHub / 团队成员直接读取与执行 |

# 0. 文档用途与 Codex 执行方式

本文件不是第三份独立产品 PRD。它是 PRD v3.0 的工程执行层，用于让 Codex 更新当前 Remember-Me GitHub 仓库中已经存在的技术架构、团队任务书、Roadmap、Shared Contracts、Issues 与 Milestones。Codex 应优先更新现有文件，不重复创建同义文档。

| 对象 | Codex 应执行的动作 |
| --- | --- |
| PRD | 以 Remember_Me_PRD_v3.0.docx 为新的产品基线；本文件不覆盖 PRD |
| docs/team/00_TEAM_OWNERSHIP.md | 保留 Owner 关系，补充 Phase 1–4 职责边界 |
| 01_LIUXIUXIAN_ANDROID_HARDWARE.md | 加入 Android/Hardware 的 Phase 2–4 路线 |
| 02_KANGXIN_AI_CORE.md | 加入 AI Core/Person Model/Twin 的 Phase 2–4 路线 |
| 03_WANGHAOYU_BACKEND_VOICE.md | 加入 Backend/Voice/Infrastructure 的 Phase 2–4 路线 |
| docs/architecture/* | 按本文件技术架构更新，不另建重复架构 |
| docs/roadmap/* | 更新为 Phase 1–4 Roadmap |
| packages/contracts/* | 只更新已明确的共享 Contract；未冻结的接口标 Planned |
| GitHub Issues/Milestones | 按 Phase/Owner 更新；未来 Phase 只建计划，不自动开工 |

执行状态：Phase 1 = COMMITTED / NOW；Phase 2 = PLANNED / NEXT；Phase 3 = PLANNED；Phase 4 = BACKLOG / CONDITIONAL。Codex 完成文档与项目管理同步后应先汇报，不得因此自动开始 Phase 2–4 大规模开发。

# 1. 当前工程现实

当前 Android Prototype 已可运行，采用 Kotlin、Jetpack Compose、Material 3、Compose Navigation、Flow、Version Catalog；它是工程起点，不是完成版。

现有 UI 仍偏 Prototype/Mock：真实麦克风录音、STT、LLM/DeepSeek、Voice Clone、数据库/后端、账户、Supabase、Work 3200、真实授权/删除/云同步尚未完整接入。

因此第一优先级不是继续堆页面，而是跑通真实 Golden Path，同时保持产品级架构边界。

团队采用一个统一 GitHub Repo；各模块通过 Shared Contract 协作，不允许三个人各自形成无法集成的孤岛。

# 2. Repo 与系统架构

Remember-Me/
├── apps/android/
├── services/backend/
├── services/ai-core/
├── services/voice/
├── packages/contracts/
├── infra/
├── docs/PRD/
├── docs/architecture/
├── docs/roadmap/
├── docs/team/
└── .github/

核心数据流：Android / Hardware → API/Auth → Episode/Job → STT → AI Core → Memory/Graph/Person Model → Twin → optional Voice → Android。原始 Episode 先持久化，再异步触发 AI/Voice，避免下游失败导致原始生命记录丢失。

# 3. 团队 Ownership

| 成员 | GitHub | 唯一 Owner | 主要交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张天霁 | ztjklt | Product / Repo / Integration | PRD、优先级、Contract Freeze、验收、PR/集成、Demo |
| 刘修贤 | shuziyuxingxing-stack | Android / Hardware | Android Client、Capture、Local Audio、Upload、Hardware Adapter |
| 康欣 | centraler | AI Core / Person Model | Memory、Graph、Person Model、Twin、Calibration、Capture Planner |
| 王昊宇 | qingtian-4 | Backend / Voice / Infrastructure | API/Auth/DB/Storage/Jobs、STT plumbing、Voice Pipeline、部署/观测 |

边界原则：刘修贤不拥有 Person Model 算法；康欣不拥有 Android 页面和账户/Storage；王昊宇不决定 Person Model 产品逻辑；跨模块 Contract 由张天霁协调冻结。可以互相补位，但不能形成双 Owner。

# 4. 技术架构基线

## 4.1 Android Client

Kotlin + Jetpack Compose + Material 3 + Compose Navigation。

ViewModel + StateFlow 管理 UI state；Repository 隔离网络、本地和硬件实现。

真实录音写入 app-scoped storage；权限拒绝、离线、上传失败、Processing 失败必须有明确状态。

Android 只调用 Backend Contract，不直接持有 DeepSeek/STT/Voice Provider secret。

Hardware Adapter 采用 capability profile；没有硬件时回退手机 Capture。

## 4.2 Backend / Infrastructure

首版数据底座建议 PostgreSQL/Supabase + Object Storage；供应商保持可替换。

Episode 先持久化，再触发 STT/AI/Voice Job；状态建议 uploaded → transcribing → extracting → modeling → ready/failed。

跨服务调用具备 idempotency、retry、trace_id、审计。

每次请求明确 actor_id、subject_id、role/relationship、consent、grant_scope、legacy_state。

## 4.3 AI Core

优先一个主 LLM + 多 Schema Worker；结构化输出必须 schema validation。

Episode/Transcript 是输入边界；Memory/Graph/Persona Update 是结构化输出边界。

每个重要推断保留 provenance、evidence、confidence、model_version。

Twin 必须基于 Evidence Retrieval；固定 Persona Prompt 不能成为唯一记忆。

Calibration 严格执行 Twin 先答并锁定，再采集真人答案。

## 4.4 Voice

Voice 与 Person Model 解耦；独立 consent、dataset、profile、audit。

Pipeline：Consent Gate → Speaker Verification → Quality → Clean Segment → Dataset → Voice Profile/Clone → TTS。

第三方声音不得进入 Subject Voice Dataset。

Provider 经 Adapter 解耦；Android 只接收状态与可播放音频。

# 5. Shared Contract v0.2

| Contract | Input | Output | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Create Episode | audio + subject_id + source + occurred_at + metadata | episode_id + upload_status | P1 COMMITTED |
| Processing Status | episode_id | status + progress + error + trace_id | P1 COMMITTED |
| AI Process | episode_id + transcript + current_model_version | memory_items[] + graph_updates[] + persona_updates[] + evidence[] + model_version | P1/P2 |
| Twin Query | subject_id + query + actor/policy context | answer + response_type + evidence[] + confidence | P2 PLANNED |
| Calibration | question + locked_twin_answer + human_answer | dimension_diffs + model_updates + followups | P3 PLANNED |
| Voice Synthesis | subject_id + authorized_text + voice_profile_id | audio_ref + status + provider_metadata | P3 PLANNED |

未冻结字段不得由单个成员私自改成事实标准。Contract 变更通过 Issue/PR 提出，并说明 Android、Backend、AI、Voice 的影响。

# 6. Phase 总览与 Gate

| Phase | 状态 | 产品目标 | 退出 Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Golden Path | COMMITTED / NOW | 让真实声音真正进入 Remember Me | 真机录音 → Backend/STT → AI Memory → Android 展示真实 Memory |
| Phase 2 — Core Twin | PLANNED / NEXT | 从“会记”进入“开始理解我” | Person Model + Evidence Twin + Original Router 可演示 |
| Phase 3 — Calibration + Voice | PLANNED | 验证忠实度并形成“像我”的感知 | Calibration 反哺模型 + Voice Seed/Clone/Twin Voice |
| Phase 4 — Hardware + Legacy | BACKLOG / CONDITIONAL | 证明录音豆价值并完成托付叙事 | 硬件 Capture + Handover/Grant/Legacy 核心链路 |

# 7. 刘修贤 — Android / Hardware Task Roadmap

## Phase 1 — COMMITTED

保留并评审现有 screens、navigation、design system、repository boundary 与 tests；不要无理由推倒 Compose 工程。

实现麦克风权限、真实录音、暂停/停止、elapsed time、audio-file persistence、metadata。

将 Mock Capture State 替换为 Repository/Service Interface，消费 shared backend status。

实现 audio upload、progress、retry、Episode 创建与真实 Processing state。

处理 permission denial、missing data、offline storage、upload failure、processing failure。

DoD：真机可 Consent/Permission → Record → File → Upload → Processing → Backend Result。

## Phase 2 — PLANNED

Memories 页面接真实数据：人物/事件/关系/主题/Evidence。

Person Model / Coverage 可视化；让用户看懂系统“知道什么、依据什么”。

Twin Client：输入问题、回答状态、Evidence 展示；Original 与 Simulation 清晰区分。

Memory correction/deletion UI 与后端联动；模型更新后界面能反映变化。

## Phase 3 — PLANNED

Calibration UI：展示问题、locked Twin answer、真人回答、五维 diff 与 follow-up。

Voice Seed/Voice Confirmation UI：试听、确认、不够像/重录。

Twin Voice Player；文字与语音回答状态一致。

## Phase 4 — BACKLOG / CONDITIONAL

接入 Work 3200/录音豆 SDK：connection、capability、recording sync、device state；Marker 仅在官方能力支持时实现。

保证 Hardware Adapter fallback：没有设备时手机 Capture 仍完整可用。

完成 Handover/Legacy Client 关键页面与 Recipient 模式权限表现。

# 8. 康欣 — AI Core / Person Model Task Roadmap

## Phase 1 — COMMITTED

定义 Episode/Transcript → Memory Extractor 的 schema；输出 events/people/relationships/preferences/values/emotions。

保留 source_type、evidence、confidence 等 provenance 字段；结构化输出 schema validation。

提供可被 Backend 调用的最小 AI processing interface 与测试样例。

DoD：真实 transcript 可稳定生成可持久化 Memory，失败时返回可诊断错误。

## Phase 2 — PLANNED

Temporal Memory Graph：entity/fact/relation + valid_from/to + source Episode。

七大 Person Domain：Identity、Episodic Memory、Relationships、Preferences、Values & Beliefs、Decision Patterns、Expression。

Persona trait 支持 evidence/counter-evidence/context/confidence/time/status/model_version。

Conflict Detector：changed/context-dependent/unresolved contradiction。

Evidence Retrieval + Twin Agent；证据不足时承认不确定。

Original Router：有直接本人原话时优先 Original，不做多余 Simulation。

## Phase 3 — PLANNED

Calibration Agent：Decision、Reasoning、Value Priority、Emotional Reaction、Expression 五维比较。

边界追问与 trait update；区分模型错误、情境依赖、本人观点变化。

Capture Planner：Information Gain × Importance × Uncertainty × Time Urgency ÷ Interaction Cost。

Tacit Pattern Miner / Conflict 进一步完善。

## Phase 4 — BACKLOG / CONDITIONAL

Legacy 激活后 Personality Baseline Frozen；Recipient query 不继续训练成新的 Subject。

Recipient context 只能作为当前交互上下文，不能反向覆盖本人历史人格。

保持 Evidence/Original Router 在 Legacy Mode 中继续生效。

# 9. 王昊宇 — Backend / Voice / Infrastructure Task Roadmap

## Phase 1 — COMMITTED

建立 Upload API、Episode、Object Storage、STT plumbing、Processing Job/Status、数据库持久化。

建立 Auth/Subject/Actor/Consent 的最小可用结构；确保 Episode 先保存再跑 AI。

将 transcript/episode context 送入康欣 AI Core，并持久化 Memory result。

提供 Android 可消费的 status/result API；retry/idempotency/logging。

DoD：真实 audio upload → Episode → STT → AI task → persist → Android readback。

## Phase 2 — PLANNED

Memory/Graph/Persona API；model_version；Evidence retrieval plumbing。

Twin Query API 与 policy context；Original/Simulation response_type。

Memory correction/deletion 后触发 dependency recompute/cache invalidation。

## Phase 3 — PLANNED

Voice consent、Speaker Verification、Quality、Clean Segment、Dataset、Voice Profile。

Voice Provider Adapter + Clone/TTS；provider secret 留在服务端。

Voice audit、sample provenance、第三方声音排除、撤回/删除处理。

Calibration/Voice 的异步状态与 Android API。

## Phase 4 — BACKLOG / CONDITIONAL

Trusted People、Grant scope、activation state、audit、Legacy policy gate。

Voice grant 与 Recipient scope；不同 Recipient 可访问不同内容。

根据比赛时间决定 Legacy activation verification 的实现深度。

# 10. 张天霁 — Product / Repo / Integration

维护 PRD v3.0 与产品原则；任何功能删减/范围变化由 Product Owner 决定。

冻结/批准 Shared Contract；避免三个模块分别演化出不兼容接口。

审查核心 UX：Capture、Memories、Twin、Calibration、Voice、Handover/Legacy。

每天以 develop / integration build 检查 Golden Path，而不是等所有人做完才集成。

Phase Gate 验收：P1 真实 Memory；P2 Evidence Twin；P3 Calibration + Voice；P4 Hardware + Legacy。

维护比赛 Demo Script、Pitch 与范围控制。

# 11. Phase 依赖与并行策略

成员完成自己当前 Phase 后，可以提前做下一 Phase 中不依赖他人的 UI skeleton、schema、adapter、test fixture；不能擅自冻结跨模块实现。

Phase 2/3 可提前准备，但不得因为“路线已写”而跳过 Phase 1 Golden Path。

优先集成主链路；任何边缘功能如果破坏主链路，应回退或 feature flag。

STT、Voice Provider、Work 3200 SDK 等未决外部依赖通过 Adapter 隔离，不阻塞内部 Contract 和 Mock/Stub 开发。

# 12. GitHub 协作规则

main：稳定可演示；develop：集成；feature/*：个人开发。main 不直接 push。

每个 PR 写清 Change / Test / Contract Impact；模块 Owner 本地验证后再提交。

Issue 标签建议：android、ai-core、backend、voice、hardware、integration、blocked；Milestone 对应 P1/P2/P3/P4。

远端 Android CI：test + assembleDebug。若 GitHub runner 因 Maven 网络失败，可继续本地开发，但不得用假测试/禁用验证伪装通过。

各 Coding Agent 开工前必须读取最新 PRD、TEAM_OWNERSHIP、个人 Task Brief、architecture 与 contracts。

# 13. Codex 更新现有 GitHub 的具体指令

读取 Remember_Me_PRD_v3.0.docx 与本 Team Development Guide，并检查当前仓库现有 README、docs、contracts、Issues/Milestones；不要假设文件不存在。

将 PRD v3.0 作为当前产品基线更新到仓库；旧 PRD 如保留则标记 archive/history，避免两份 Current PRD。

更新现有 architecture 文档：iOS/Swift/SwiftUI 全部按 PRD v3.0 改为 Android/Kotlin/Jetpack Compose；保留 Backend/AI/Voice/Hardware 产品级边界。

更新 docs/team/00_TEAM_OWNERSHIP.md 与三位成员现有 Task Brief；把本文件第 7/8/9 节对应内容分别合入，不创建重复个人任务书。

更新 roadmap：P1=COMMITTED/NOW，P2=PLANNED/NEXT，P3=PLANNED，P4=BACKLOG/CONDITIONAL；每个 Phase 写清 Gate。

检查 packages/contracts：只把本文件已明确 Contract 同步进去；P2/P3 未冻结细节标 Planned，不擅自发明字段。

更新 GitHub Issues/Milestones，使每个成员当前 Phase Issue 链接到个人 Task Brief；未来 Phase 可创建 Planned Issue，但不要自动开始开发。

检查 README 中的入口链接，让新成员从 README 能进入 Current PRD、Team Ownership、自己的 Task Brief、Roadmap、Contracts。

完成以上文档/项目管理更新后停止，向张天霁汇报：修改文件列表、Issue/Milestone 变化、仍待确认的外部依赖。不要因为读到 Phase 2–4 而直接实现大规模功能。

# 14. 全项目 Definition of Done

代码在本机可运行并有最小测试，不以“已生成代码”视为完成。

跨模块数据符合 shared contract；contract 变化有版本/迁移说明。

错误、空、加载、重试状态可观察。

关键数据可追溯到 Episode / Evidence / Consent / model version。

用户可纠正/删除重要 Memory，后续 Twin 反映变化。

Original Before Simulation、Voice 独立授权、Legacy Personality Freeze 等冻结产品原则不得因赶 Demo 被绕过。

比赛版本必须从产品级架构切片，不建立无法演进的一次性假链路。